恶魔游戏：百金争夺

完整游戏设计补充文档

基于原始规则框架，针对 Steam 上架、Unity 引擎开发、

1-2 人独立团队的全面补充方案

2026 年 6 月

目 录

# 一、视觉美术设计方案

## 1.1 整体美术风格定位

推荐采用"暗黑童话 + 手绘绘本"风格。游戏核心是心理博弈与欺诈，暗黑童话风格可以很好地烘托"欺骗、猜疑、反转"的氛围。手绘绘本风在独立游戏中辨识度高，参考《杀戮尖塔》《欺诈之地》的成功经验，此风格在 Steam 卡牌/策略品类中受众接受度极好。对独立开发者而言，2D 手绘素材可以逐步产出，也可以用 AI 辅助生成概念图再精修，开发友好度高。

### 色彩体系

- 主色调：深紫 + 暗金 + 墨黑，营造神秘、奢华、压抑的博弈氛围

- 强调色：宝石红（用于钻石、大额金币、危险提示）、幽蓝（用于读牌信息、伪装状态）

- 棋子色系：按阶级从低到高依次递进饱和度——平民（灰白）→ 士兵（土黄）→ 骑士（青铜）→ 将军（深蓝银）→ 国王（紫金）

## 1.2 棋子视觉设计

每枚棋子建议采用"塔罗牌"或"棋子剪影 + 角色肖像"双层卡面设计。

### 普通棋子卡面要素

- 正面：角色全身立绘（风格统一）、棋子名称、阶级标识（星星/徽章数量表示阶级）

- 背面：统一的猫头鹰纹章（所有棋子背面一致，防止对手窥视）

- 边框颜色对应阶级色

### 升级棋子视觉变化

- 使用钻石升级后，卡面增加"钻石裂纹光效"覆盖层

- 二级国王：卡面燃烧金色火焰边框，角色立绘增加王冠特效

- 二级平民：卡面出现暗红色裂痕纹理，角色眼神变化（暗示弑王能力）

### 伪装状态视觉表现

伪装棋子在对手视角中显示为"虚影"效果——棋子名称显示伪装名称，但卡面带有微妙的扭曲波纹。这个"波纹"设计很关键：它暗示"这枚棋子可能是伪装的"，给对手心理暗示，但又无法确认。

## 1.3 场景与背景设计

对局场景建议设计 3-5 个主题棋盘（可通过后续更新/DLC 扩展）：

- 初始默认棋盘——"密室博弈"：暗色调书房/密室场景，长桌对峙，烛光摇曳。桌面为棋盘主区域，双方棋子分列两端。背景细节包括落地钟（倒计时用）、书架（暗藏线索彩蛋）、窗户（月光投射）。

- "月下赌局"：露天阳台，满月背景，哥特风格（可解锁棋盘）。

- "深渊棋盘"：悬崖边缘的棋盘，深渊中有巨眼注视（可解锁棋盘）。

- "镜中世界"：所有元素呈镜像对称，暗示欺诈与反转（可解锁棋盘）。

- "最终对局"：纯黑背景，只有棋盘和棋子发光，极简压迫感（可解锁棋盘）。

## 1.4 动画与特效设计

独立开发需要控制动画工作量，建议采用"关键帧 + 粒子特效"的轻量方案。

### 核心动画优先级列表

- P0（必须有）：出牌动画（棋子从手牌滑入出牌区）、亮牌翻转动画、金币飞入动画（胜者收取金币）、棋子失效灰化动画

- P1（提升体验）：钻石使用特效（升级时钻石碎裂光效）、平民弑王特殊动画（全屏震屏 + 红色闪烁）、大额金币轮入场特效（金币堆叠动画）

- P2（锦上添花）：棋子对战动画（两枚棋子碰撞的简短特效）、胜利/失败结算动画、AI 思考动画（对手棋子轻微晃动表示 AI 在决策）

特效风格偏手绘粒子（类似《哈迪斯》的 2D 特效风格），避免通用 Unity 粒子感，保持整体美术一致性。

# 二、音效与音乐设计方案

## 2.1 背景音乐（BGM）

建议制作/采购 4-6 首循环 BGM，按对局阶段切换：

- 对局前期（试探阶段）：低沉大提琴 + 轻微钢琴，营造优雅而紧张的氛围。参考《杀戮尖塔》普通战斗曲的克制感。

- 对局中期（博弈加剧）：加入心跳节奏的低频鼓点，弦乐渐强，暗示局势紧迫。参考扑克电影中的"加注"场景配乐。

- 对局残局（金币<40）：钢琴独奏 + 失真音效，营造孤立无援、记忆模糊的感觉。参考恐怖游戏安全屋音乐的变奏。

- 大额金币轮专属：突然安静 → 一声钟响 → 低频嗡鸣持续，制造高压氛围。参考赌局高潮时的"全场屏息"效果。

- 结算音乐：胜利用沉稳曲调保持"冷静赢家"感；失败用低沉单音弦乐，简短不刺耳。

## 2.2 音效设计（SFX）

| 动作 | 音效描述 |
| --- | --- |
| 选中棋子 | 轻微的石质滑动声 |
| 出牌 | 沉稳的"拍桌"声，力度随棋子阶级变化（平民轻拍，国王重击） |
| 亮牌翻转 | 纸张翻转 + 清脆揭示音 |
| 金币收集 | 金属碰撞的清脆声，大额时声音叠加形成"哗啦"效果 |
| 棋子失效 | 石头碎裂声 + 短暂回声 |
| 钻石使用 | 宝石碎裂的清脆高音 + 升调音阶 |
| 伪装设置 | 低沉的"嘘"声 + 模糊音效 |
| 读牌使用 | 心跳一声 + 信息提示音 |
| 平局 | 沉闷的钟声（代表双方僵持） |
| 平民弑王 | 全场静音1秒 → 惊雷/爆炸声 → 低频震动持续（最具冲击力的音效） |

## 2.3 语音方案（可选/后期补充）

作为独立游戏，全程配音成本过高，建议仅在以下关键点加入语音：对局开始时 AI 对手的挑衅/问候语（不同 AI 人格不同台词），平民弑王触发时的震撼旁白（如"王座崩塌"），以及结算界面的胜利/失败简短语音。语音可以后期通过更新包加入，首发版本可以不含语音以控制成本。

# 三、扩展游戏模式

## 3.1 经典对局模式（核心模式）

即现有人机博弈模式，保留三档难度和四种 AI 人格，这是游戏的核心体验。补充建议增加 AI 对话系统——为每种 AI 人格设计"对局内对话气泡"，在关键时刻显示台词，增强对弈的"人格感"和沉浸感：

- 保守型 AI："这轮太危险了……我不跟你争。"（大额轮选择平局时）

- 激进型 AI："全部押上！你敢接吗？"（派出高阶棋子时）

- 欺诈型 AI："哦？你以为这是真的？"（伪装被揭穿时）

- 套路型 AI："一切都在计划之中。"（完成连招时）

台词数量建议每种人格 20-30 句，覆盖出牌、亮牌、胜利、失败、平局、被弑王等场景。

## 3.2 挑战模式（单人闯关）

设计 10-15 个预设残局/挑战关卡，每个关卡有特定条件和通关要求。示例关卡设计：

### 关卡 1——"绝境翻盘"

- 条件：你剩余 1 枚国王 + 1 枚平民 + 钻石，对手剩余将军 + 骑士 + 士兵，场上剩余 35 金币

- 通关要求：赢得对局

- 教学目的：掌握平民弑王 + 钻石升级的核心机制

### 关卡 2——"伪装大师"

- 条件：双方各剩 3 枚棋子，你处于金币劣势

- 通关要求：通过伪装欺诈连赢两轮

- 教学目的：掌握伪装系统的高阶运用

### 关卡 3——"平局陷阱"

- 条件：大额金币轮，你手上全是低阶棋子

- 通关要求：利用平局机制消耗对手高阶棋子

- 教学目的：理解平局的战术价值

关卡 4-15 逐步增加复杂度，最终关卡为"连续 3 轮对局"的 BOSS 战形式。完成挑战关卡可解锁棋盘皮肤、棋子卡背、成就等。

## 3.3 每日对局（Daily Challenge）

每天系统生成一个固定种子的对局，所有玩家面对相同的随机条件（金币分布、AI 行为种子）。通关后记录用时和得分，接入全球排行榜（Steam Leaderboard 整合）。每天只允许挑战一次，失败不可重试。此模式可提高日活和重复游玩动力，技术上只需一个种子生成器 + Steam Leaderboard API，工作量可控。

## 3.4 自定义规则模式

在现有人机模式基础上，增加"沙盒"式的规则自定义功能。可调参数包括：总金币数（默认 100，可调 50-200）、棋子数量（默认 5，可调 3-7）、是否开启伪装/读牌/失忆 Debuff/平局惩罚、金币波动范围（默认 1-45）、大额阈值（默认 30）、钻石数量（默认 1，可调 0-3）。玩家可以实验不同规则组合，找到最平衡/最有趣的玩法，也可以作为后期"社区规则投票"的数据来源。

## 3.5 观战/回放模式（推荐后期更新）

对局结束后自动生成回放文件，可以回看自己的每一步决策，可以分享回放代码给好友，高难度 AI 的经典对局可以保存为"大师回放"供玩家学习。技术实现只需记录每轮决策数据，回放时重放这些数据即可，不需要录像功能。

# 四、Steam 平台功能整合

## 4.1 Steam 成就系统（建议 30-40 个成就）

### 基础成就（10个）

| 成就名称 | 达成条件 |
| --- | --- |
| 首胜 | 赢得第一场对局 |
| 百金之主 | 单局累计获得 100 枚金币 |
| 平民英雄 | 用平民击败国王 |
| 钻石闪耀 | 首次使用钻石 |
| 伪装者 | 首次使用伪装功能 |
| 读心术 | 首次使用读牌功能 |
| 平局大师 | 单局达成 3 次平局 |
| 绝杀翻盘 | 触发二级平民击败二级国王 |
| 金币收割机 | 单轮赢得 40 枚以上金币 |
| 完美对局 | 以零失败战绩赢得对局 |

### 进阶成就（10个）

| 成就名称 | 达成条件 |
| --- | --- |
| 三冠王 | 在地狱难度赢得 3 场对局 |
| 心理大师 | 连续 5 轮正确预判对手出牌 |
| 欺诈之王 | 使用伪装成功欺骗对手 10 次 |
| 铁壁防守 | 连续 3 轮让对手颗粒无收 |
| 绝地反击 | 在金币落后 50 枚的情况下翻盘 |
| 节俭之道 | 不使用钻石赢得地狱难度对局 |
| 赌徒心态 | 在大额金币轮连续 3 次获胜 |
| 记忆宫殿 | 在失忆 Debuff 触发后仍赢得对局 |
| 全面制霸 | 击败所有 4 种 AI 人格 |
| 速战速决 | 在 5 轮内结束对局 |

此外建议设计 5-10 个隐藏成就，通过与特定 AI 人格互动触发彩蛋、特定棋子组合触发隐藏结局、连续触发特殊事件等方式解锁。

## 4.2 Steam 云存档

对局进度、成就进度、解锁内容全部云端同步。技术实现使用 Steamworks.NET 的 Remote Storage API。建议存档槽位：3 个手动存档 + 1 个自动存档。

## 4.3 Steam 创意工坊（推荐后期更新）

允许玩家创作和分享：自定义棋盘背景、自定义棋子卡面图案、自定义 AI 人格（编辑 AI 决策权重表）、自定义挑战关卡。创意工坊可以极大延长游戏寿命，但初期开发工作量大，建议在游戏稳定后作为大版本更新加入。

## 4.4 Steam 交易卡

设计 5-8 张交易卡（对应 5 种棋子 + 钻石 + 棋盘 + Logo），玩家游玩可随机掉落，集齐可合成徽章。这是 Steam 游戏的标配功能，开发成本极低（只需提供图片资源）。

## 4.5 Steam 排行榜

- 每日对局排行榜（按得分）

- 挑战模式排行榜（按用时）

- 经典模式排行榜（按最高累计金币数）

## 4.6 多语言支持

首发建议支持：简体中文、英文、日文。中文为核心市场，英文覆盖 Steam 全球策略/卡牌品类玩家，日文面向日本市场（心理博弈类游戏接受度极高，参考《逆转裁判》《弹丸论破》的受众）。技术实现使用 Unity Localization Package，文本全部走配置表，后期可方便添加语言。

# 五、UI/UX 界面架构设计

## 5.1 界面层级结构

主菜单下设以下入口：经典对局（难度选择、AI 人格选择、开始对局）、挑战模式（关卡选择、关卡详情）、每日对局（今日挑战预览、排行榜）、自定义规则（规则参数调整、开始对局）、收藏（棋子图鉴、棋盘皮肤、卡背收藏）、设置（音量、画面、游戏、控制）、退出。

## 5.2 对局界面布局（16:9 横屏）

对局界面从上到下分为四层：顶部为 AI 手牌区（背面朝上）和 AI 信息栏（金币数、状态）；中央为对局区域（金币堆、轮次信息、双方出牌对比区）；信息栏显示读牌机会、钻石状态、失忆提示；底部为玩家手牌区（正面朝上）、玩家金币数和操作按钮（伪装、钻石、读牌、确认出牌）。

## 5.3 关键交互流程

### 出牌流程

- 点击手牌中的棋子 → 棋子浮起到中央准备区

- 可选操作：点击"伪装"按钮 → 弹出伪装面板 → 选择对外显示名称

- 可选操作：点击"钻石"按钮 → 选择明牌升级/暗牌升级

- 可选操作：点击"读牌"按钮 → 消耗读牌次数 → 显示提示信息

- 点击"确认出牌" → 进入等待对手出牌阶段

- 双方都出牌 → 亮牌动画 → 结算

### AI 出牌延迟

AI 不立即出牌，而是模拟 2-5 秒的"思考时间"，期间显示 AI 的思考动画（棋子轻微晃动、AI 角色做出思考表情），增强对弈真实感。思考时间可设置快/正常/慢三档。

## 5.4 结算界面设计

### 每轮结算

- 中央展示双方真实棋子对比

- 金币飞向胜者（动画 1-2 秒）

- 失效棋子灰化碎裂

- 底部显示本轮关键信息（如"伪装揭穿"、"钻石使用"、"平局——双方各失去一枚将军"）

### 对局结算

- 全屏结算界面：双方总金币对比、每轮回顾时间线（类似棋谱复盘）、MVP 棋子评选

- 胜利时：棋子群像展示 + 胜利统计

- 失败时：简短结算 + "再来一局"按钮（减少挫败感）

# 六、新手引导与教程设计

## 6.1 渐进式教学方案

不建议用长教程一次性讲解所有规则，而是采用"渐进解锁 + 实战教学"的方式：

- 第一阶段（强制，3-5分钟）：用最简单的对局教玩家出牌→比大小→赢金币。只用到国王、将军、士兵三枚棋子和少量金币，不涉及任何进阶机制。

- 第二阶段：引入"平民弑王"规则（设置必须用平民赢的场景）和钻石升级（教玩家用钻石升级棋子）。

- 第三阶段：引入伪装系统（设置必须用伪装赢的场景）和读牌系统。

- 第四阶段：引入平局机制和奖惩、失忆 Debuff，完成全部规则讲解。

## 6.2 规则百科（内置帮助系统）

在主菜单和对局中可随时打开的规则百科，包含：棋子图鉴（每枚棋子的详细信息、克制关系、特性）、道具说明（钻石的所有使用方式和效果）、机制详解（伪装、读牌、平局、失忆的完整规则）、克制关系图（可视化的棋子克制关系网络图）。

## 6.3 对局内提示系统

- 首次使用某功能时，弹出半透明引导浮窗

- 鼠标悬停在任何 UI 元素上显示详细说明 tooltip

- 大额金币轮时，底部提示栏显示"当前局势分析"（如：你领先/落后多少金币）

# 七、商业化与定价策略

## 7.1 定价建议

推荐定价：国区 ¥38 / 美区 $5.99

作为独立游戏，内容量（人机对局 + 挑战模式 + 每日对局）对应这个价位是合理的。心理博弈/策略品类在 Steam 上的价格带集中在 $4.99-$9.99，低价策略有利于首发销量和评价积累。

## 7.2 DLC 规划（发售 3-6 个月后）

- DLC 1——"新棋盘与棋子皮肤包"（¥12 / $1.99）：2 个新棋盘场景 + 3 套棋子皮肤（蒸汽朋克、和风、赛博主题），纯外观不影响平衡。

- DLC 2——"扩展规则包"（¥18 / $2.99）：新增棋子"刺客"（克制将军，被士兵克制）+ 新增道具"迷雾"（可使对手读牌失效一次），新的克制关系和战术维度，挑战模式新增 10 个关卡。

- DLC 3——"联机对战"（¥25 / $3.99）：在线 1v1 匹配对战 + 好友对战房间 + 段位排名系统。

## 7.3 不推荐采用的商业模式

- 不建议做内购/微交易：策略品类的 Steam 玩家对 F2P 内购模型抵触情绪强，差评风险极高。

- 不建议做 Battle Pass：独立游戏内容量不足以支撑长线赛季。

- 不建议做首日 DLC：容易被玩家批评为"拆分内容卖"，影响首发口碑。

# 八、独立开发路线图（适用于 1-2 人团队）

## Phase 1：原型验证（第 1-2 个月）

目标：用最低成本验证核心玩法是否有趣。

- 纯代码实现：无美术素材，用文字/色块代替棋子

- 实现完整的核心对局循环：出牌 → 伪装 → 钻石 → 亮牌 → 结算

- 实现 1 个简单 AI（随机出牌 + 基础逻辑）

- 内部反复测试，验证规则平衡性

关键产出：可玩的原型 Demo + 规则平衡性初步验证数据

## Phase 2：核心玩法打磨（第 3-5 个月）

目标：完善所有对局机制和 AI 系统。

- 实现全部 4 种 AI 人格和 3 档难度

- 实现所有进阶机制：伪装、读牌、失忆 Debuff、平局奖惩

- 设计并实装挑战模式关卡（至少 10 关）

- 开始产出正式美术素材（棋子立绘、棋盘背景、UI 界面）

- 基础音效接入

关键产出：内容完整的 Alpha 版本

## Phase 3：UI/UX 与视听完善（第 6-7 个月）

目标：从"能玩"变成"好玩且好看"。

- 完成全部 UI 界面和交互动画

- 接入全部 BGM 和音效

- 完成新手引导教程

- 添加设置菜单、键位绑定等辅助功能

- 内部测试 + 找朋友/社区测试，收集反馈

关键产出：Beta 版本，接近发售品质

## Phase 4：Steam 集成与发售准备（第 8 个月）

目标：上架 Steam。

- 接入 Steamworks：成就、云存档、排行榜、交易卡

- 多语言文本接入（中/英/日）

- 制作 Steam 商店页面：宣传片、截图、描述文案

- 提交 Steam 审核

- 联系游戏媒体/主播做首发评测

关键产出：Steam 正式发售

## Phase 5：发售后维护与更新（第 9 个月起）

- 修复 Bug + 平衡性调整

- 根据玩家反馈优化体验

- 规划并开发 DLC

- 社区运营（Steam 社区公告、Discord 社群等）

## 时间估算总览

| 阶段 | 时长 | 核心产出 |
| --- | --- | --- |
| 原型验证 | 2 个月 | 可玩原型 |
| 核心打磨 | 3 个月 | Alpha 版 |
| 视听完善 | 2 个月 | Beta 版 |
| 上架准备 | 1 个月 | Steam 发售 |
| 后续维护 | 持续 | DLC + 更新 |

总计约 8 个月首发周期，对于 1-2 人团队是可行但紧凑的计划。

# 九、Unity 技术架构建议

## 9.1 项目结构建议

建议按以下目录组织项目资源：

| 目录 | 说明 |
| --- | --- |
| Scripts/Core/ | 核心游戏逻辑（棋子、规则、结算） |
| Scripts/AI/ | AI 决策系统 |
| Scripts/UI/ | UI 控制器 |
| Scripts/Data/ | ScriptableObject 数据配置 |
| Scripts/Audio/ | 音频管理器 |
| Scripts/Steam/ | Steamworks 集成 |
| Scripts/Utils/ | 工具类 |
| Art/Cards/ | 棋子卡面素材 |
| Art/Board/ | 棋盘背景 |
| Art/UI/ | UI 素材 |
| Art/Effects/ | 特效素材 |
| Audio/BGM/ | 背景音乐 |
| Audio/SFX/ | 音效 |
| Prefabs/ | 预制体 |
| Scenes/ | 场景文件 |

## 9.2 核心系统设计

### 棋子系统

使用 ScriptableObject 定义棋子数据（名称、阶级、特性、克制关系），运行时实例化为游戏对象。这样可以方便调整数值和扩展新棋子。

### AI 决策系统

建议采用"效用系统（Utility System）"而非状态机。每种 AI 人格对应不同的效用函数权重：保守型对高风险选项效用值大幅降低，激进型对高回报选项效用值提升，欺诈型对伪装/暗升选项效用值提升，套路型按预设连招序列和条件触发。效用系统比状态机更灵活，可以产生更"像人"的 AI 行为。

### 对局状态管理

使用有限状态机（FSM）管理对局流程：准备阶段 → 出牌阶段 → 等待对手 → 亮牌结算 → 检查对局结束 → 循环或进入结算。

### 存档系统

使用 JSON 序列化存档数据，通过 Steamworks.NET 的 Remote Storage API 实现云同步。

## 9.3 推荐 Unity 插件

| 插件 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DOTween | 动画系统 | 卡牌动画、UI 过渡的首选 |
| Steamworks.NET | Steam API | 成就、云存档、排行榜等 |
| Unity Localization | 多语言 | 官方本地化方案 |
| Addressables | 资源管理 | 后期 DLC 资源分离加载 |
| TextMeshPro | 文字渲染 | 替代默认 Text，效果更好 |
| Odin Inspector（可选） | 编辑器增强 | 加速 ScriptableObject 配置 |

## 9.4 性能优化建议

由于是 2D 卡牌游戏，性能压力不大，但仍需注意：粒子特效使用 Sprite Sheet 而非实时渲染；音频使用 AudioMixer 统一管理，避免过多 AudioSource 同时播放；UI 使用 Canvas 分层，避免全屏 UI 重建；纹理使用 Atlas 合图，减少 Draw Call。

# 十、营销推广建议

## 10.1 Steam 商店页面优化

标签策略：心理博弈、策略、卡牌、单人、独立、回合制、欺诈。

### 宣传片建议（60-90秒）

- 前 10 秒：展示核心玩法的一个完整回合（出牌 → 亮牌 → 反转），快速抓住注意力。

- 中间 40 秒：展示各系统的亮点（伪装、钻石、弑王、AI 人格）。

- 最后 10 秒：Logo + "Coming Soon" 或 "Available Now"。

## 10.2 社交媒体与社区

- 开发日志：从原型阶段开始定期发布开发进度（Steam 社区公告、B站、Twitter）

- 试玩 Demo：在 Steam Next Fest（每年 2/6/10 月）提供试玩 Demo，积累愿望单

- 主播/媒体：联系策略游戏品类的 YouTuber 和 B 站 UP 主做首发评测

- Discord 社群：建立官方 Discord，邀请核心玩家参与测试和反馈

## 10.3 首发促销策略

- 首发折扣：-10% 至 -15%（不宜过高，避免锚定低价）

- 首发捆绑：如果有前作或关联作品，做捆绑折扣

- 评测码：发售前 1-2 周发放评测码给媒体和主播

# 十一、规则细节补充与平衡性调优建议

## 11.1 现有规则的潜在问题与修补

### 问题 1：钻石"暗升"过于强势

暗升几乎没有反制手段，对手只能通过读牌（且有 30% 误导）来探测。如果玩家每局都暗升平民做陷阱，AI 很难应对。

建议修补：增加"暗升痕迹"机制——使用暗升后，该棋子卡面会出现一个微妙的视觉变化（如轻微的钻石光泽），给对手 20-30% 的概率通过肉眼观察发现。这既保留了欺诈空间，又给对手一定的反制手段。

### 问题 2：大额轮平局惩罚可能过于严厉

大额轮平局时双方各随机作废一枚高阶棋子，这可能导致"谁都不敢出牌"的僵局。如果双方都选择伪装制造平局，游戏节奏会拖沓。

建议修补：将"随机作废高阶棋子"改为"随机封印一枚高阶棋子一轮"（而非永久作废），或者改为"下轮出牌时高阶棋子战力-1"。这样既有惩罚，又不至于永久改变局势。

### 问题 3：失忆 Debuff 触发时机过于随机

当全场剩余金币<40 时随机触发，如果恰好丢失了关键信息，可能导致胜负完全由运气决定。

建议修补：失忆 Debuff 触发时，玩家可以选择"抵抗"——消耗一次读牌机会来保留该条记录。这样失忆变成了一个有趣的决策点，而非纯粹的随机惩罚。

## 11.2 数值平衡参考

### 金币分配建议（100 枚总金币）

- 总轮数：5-8 轮（平均每轮 12-20 枚）

- 金币分布：前几轮偏少（试探），中间轮次递增（博弈加剧），最后 1-2 轮出现大额（决战）

- 建议随机种子控制：确保每局至少有 1 轮 ≥30 枚大额、至少 2 轮 <15 枚小额

### 各棋子胜率参考（平衡目标）

| 棋子 | 期望胜率 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 国王 | 60-65% | 高风险高回报，被平民克制是核心制衡 |
| 将军 | 55-60% | 平局惩罚是隐性成本 |
| 骑士 | 50-55% | 万金油，适合试探和伪装 |
| 士兵 | 35-40% | 低战力但无惩罚，前期消耗用 |
| 平民 | 25-30% | 常规最弱，但弑王时价值无限 |

## 11.3 反作弊与公平性

由于是单机人机对战，反作弊需求不高，但需注意以下几点：

- 防止存档篡改：存档加密，防止玩家通过修改存档文件刷成就。

- 每日对局验证：每日对局的种子需要服务器端验证，可通过 Steam API 简单验证。

- AI 公平决策：AI 决策不应该读取玩家的隐藏信息（如手牌内容），否则会显得"作弊感"很强。AI 只能基于公开信息（已打出的棋子、金币数等）做决策。

# 十二、无障碍设计（Accessibility）

Steam 玩家群体对无障碍功能越来越重视，建议加入以下基础无障碍选项：

- 色盲模式：棋子阶级标识不仅靠颜色区分，同时使用形状/图标区分。

- 文字大小调整：UI 文字支持小/中/大三档。

- 动画速度调整：可关闭或加速动画，减少等待时间。

- 一键出牌：简化操作流程，减少点击次数。

- 高对比度模式：UI 元素增加边框和对比度。

这些功能开发成本不高，但可以显著提升游戏的好评度。

# 十三、附录：开发资源参考

## 美术资源获取途径

- 概念设计：Midjourney / Stable Diffusion 生成概念图，手动精修。

- 立绘外包：米画师、ArtStation 找自由画师，单张棋子立绘预算 ¥300-800。

- UI 素材：GameUI.net、UI8.net 购买基础 UI Kit 后定制。

- 特效素材：Unity Asset Store 购买 2D 粒子特效包后修改配色。

## 音频资源获取途径

- BGM：Audiojungle / Epidemic Sound 采购版权音乐，单曲 $15-40。

- 音效：Freesound.org（免费）+ Soundsnap（付费高质量）。

- 自适应音乐：可考虑用 FMOD 替代 Unity 内置音频，实现更灵活的动态音乐切换。

## 技术学习资源

- Steamworks 文档：partner.steamgames.com

- Unity 2D 卡牌教程：Unity Learn 平台

- AI 效用系统：《Game AI Pro》系列丛书

- 游戏平衡性：《Game Feel》+《Rules of Play》

本文档为原始规则的补充方案，需与原始规则文档配合使用。建议开发过程中根据实际测试反馈持续调整各项数值和机制设计。